PRD - CarboHub

Plano Estrategico de Melhorias

Data: 17/03/2026    |    Autor: Peterson (Grupo Carbo) + Claude AI

Versao: 1.0

1. Visao Geral

O CarboHub e a plataforma operacional do Grupo Carbo (React + TypeScript + Supabase). Este PRD detalha as melhorias estrategicas definidas na reuniao de 17/03/2026.

2. Acoes Autonomas (Claude executa sozinho)

2.1 Renomear area "Produto" para "Insumos"

Prioridade: Alta

Complexidade: Baixa

Descricao: Alterar labels, rotas e referencias de "Produto" para "Insumos" ou "Estoque de Insumos" em toda a interface

Impacto: Nomenclatura alinhada com o negocio

2.2 Criar Funil B2B com Pesquisa de CNPJ

Prioridade: Alta

Complexidade: Media

Descricao: Criar formulario de captacao B2B com:

•  Pesquisa automatica de CNPJ (API ReceitaWS ou BrasilAPI)

•  Modelos e verticais de negocio

•  Checklist sugerido pela Marina

•  Geracao de termo de compromisso

Impacto: Agiliza onboarding de clientes B2B

2.3 Ajustar Mix OP vs OS

Prioridade: Alta

Complexidade: Media

Descricao: Separar claramente Ordem de Producao (OP) de Ordem de Servico (OS). Criar tipos distintos, fluxos e boards separados

Impacto: Clareza operacional

2.4 Criar UI de Ranking de Licenciados

Prioridade: Media

Complexidade: Media

Descricao: Criar pagina/componente de leaderboard com gamificacao (bronze, prata, ouro, diamante). Backend ja existe no Supabase

Impacto: Engajamento dos licenciados

2.5 Mapa de Expansao no Cockpit Estrategico

Prioridade: Media

Complexidade: Media

Descricao: Adicionar mapa do Brasil com dados de expansao dentro do Cockpit Estrategico (CEO only). Mostrar regioes com operacao vs potenciais

Impacto: Visao estrategica de crescimento

2.6 Lote + Qualidade Obrigatorio nas OPs

Prioridade: Alta

Complexidade: Media

Descricao: Adicionar campos obrigatorios de Lote e Qualidade dentro do fluxo de OP. Incluir validacao de preenchimento e rastreabilidade

Impacto: Controle de qualidade e rastreabilidade

2.7 Unificar Area de Licenciados

Prioridade: Media

Complexidade: Baixa

Descricao: Consolidar acoes dispersas em uma unica area para licenciados:

•  Controle de estoque de reagente

•  Controle de creditos

•  Controle de condicao da maquina

•  Link com area de vendas

Impacto: UX unificada para gestao de licenciados

2.8 Ajustar Status de Maquinas

Prioridade: Baixa

Complexidade: Baixa

Descricao: Garantir que todos os status das maquinas estejam visiveis e editaveis numa mesma pagina. Verificar e melhorar a UX existente

Impacto: Gestao operacional simplificada

2.9 Ajustar Mapa da Rede BR

Prioridade: Media

Complexidade: Baixa

Descricao: Atualizar mapa territorial com dados atualizados de cada operacao no Brasil

Impacto: Visibilidade da rede

3. Acoes que Dependem do Peterson

3.1 Perfil PAP (Programa de Aceleracao de Parceiros)

Preciso de: Definicao completa das regras do perfil PAP: permissoes, fluxos, metricas, diferencas em relacao ao licenciado padrao

Tipo: Regra de negocio

3.2 Integracao Bling (Fornecedores)

Preciso de: API Key/Token do Bling, endpoints desejados, quais dados sincronizar (produtos, estoque, NFs, pedidos)

Tipo: Credenciais + escopo de integracao

Nota: Verificar se ja existe integracao parcial no codigo atual

3.3 Checklist da Marina para Funil B2B

Preciso de: O checklist especifico que a Marina sugeriu para o funil de captacao B2B

Tipo: Conteudo/dados

3.4 Modelo do Termo de Compromisso B2B

Preciso de: Template ou estrutura do termo de compromisso que deve ser gerado no funil B2B

Tipo: Conteudo/documento

3.5 Definicao de Modelos e Verticais de Negocio

Preciso de: Lista dos modelos de negocio e verticais que devem aparecer no funil B2B

Tipo: Regra de negocio

3.6 Area de SKUs / Gestao de Estoque de Produtos Prontos

Preciso de: Definicao do que e "produto pronto" vs "insumo", quais campos/atributos de SKU, como funciona o dash de estoque desejado

Tipo: Regra de negocio

4. Cronograma de Execucao

| Fase | Acao | Tipo | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (Imediato) | Renomear Produto → Insumos | Autonomo | Alta | Em execucao |
| Fase 1 (Imediato) | Ajustar status maquinas | Autonomo | Baixa | Em execucao |
| Fase 2 (Semana 1) | Funil B2B + CNPJ | Autonomo (parcial) | Alta | Pendente |
| Fase 2 (Semana 1) | Lote + Qualidade nas OPs | Autonomo | Alta | Pendente |
| Fase 2 (Semana 1) | Ajustar OP vs OS | Autonomo | Alta | Pendente |
| Fase 3 (Semana 2) | Ranking Licenciados | Autonomo | Media | Pendente |
| Fase 3 (Semana 2) | Mapa Expansao Cockpit | Autonomo | Media | Pendente |
| Fase 3 (Semana 2) | Unificar Licenciados | Autonomo | Media | Pendente |
| Fase 4 (Depende Peterson) | Perfil PAP | Depende Peterson | Alta | Aguardando |
| Fase 4 (Depende Peterson) | Integracao Bling | Depende Peterson | Alta | Aguardando |
| Fase 4 (Depende Peterson) | Checklist Marina | Depende Peterson | Media | Aguardando |
| Fase 4 (Depende Peterson) | Termo Compromisso | Depende Peterson | Media | Aguardando |
| Fase 4 (Depende Peterson) | SKUs/Estoque Prontos | Depende Peterson | Media | Aguardando |

5. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Integracao CNPJ pode ter limites de rate | Medio | Usar cache local + fallback manual |
| Separacao OP/OS pode quebrar dados existentes | Alto | Migration cuidadosa + backup |
| Bling API pode mudar | Medio | Camada de abstracao |
| Campos Lote obrigatorios em OPs antigas | Baixo | Aplicar so para novas OPs |

Documento gerado em 17/03/2026 | Grupo Carbo - CarboHub